Załącznik  nr 4 do siwz

Projekt umowy

UMOWA NR .........../2006

Zawarta w dniu ..................... w Skarżysku – Kam.  pomiędzy  Gminą Skarżysko – Kam. mającą

siedzibę przy  ul. Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez :

1. Prezydenta Miasta                                                      - inż. Waldemara Mazura

a ..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

1. .....................................................................................

2. ....................................................................................

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony zorganizowany przez Zamawiającego

zgodnie z roztrzygnięciem, stosownie do ustaleń protokółu Komisji  z dnia......................................

§ 2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn :

„Budowa hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej“

2. Przedmiotem umowy jest budowa hali sportowej w Skarżysku-Kamienne z instalacjami:

wentylacji mechanicznej, wod-kan, c.o. , ciepła technologicznego i technologii węzła cieplnego,

elektryczną teletechniczną, z przyłączem wod-kan., i kanalizacji deszczowej, chodnikami,

parkingami na soamochody osobowe(60 m.p.) i autokary (2 m.p.) odwodnieniem i oświetleniem

terenu, budowie ulicy Sienkiewicza od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wyspiańskiego wraz ze

skrzyżowaniem, chodnikami, wjazdami oraz kanałem deszczowym z wpustami ulicznymi.

Podstawowe parametry hali:

- powierzchnia użytkowa : 3.122,40 m2

- powierzchnia zabudowy : 2.899,70 m2

- kubatura : 25.195,50 m2

- arena główna : 26 x 46,60 m

- trybuny dla 550 osób.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest  w druku przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej umowy .

3. W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót należy wykonać również:

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania

robót ujętych w przedmiarach w tym prace wynikające ze szczegółowych specyfikacji

technicznych  i  dokumentacji projektowej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi

wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji

projektowej, przedmiaru robót).

4. W sprawach nieuregulowanych w podanych w pkt. 3 dokumentach należy stosować się do

obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm

oraz norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce,przepisów prawa budowlanego.

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

a. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

b. możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

c. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

d. stanu dróg dojazdowych,

e. innych danych potrzebnych do wykonania robót.

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót  zawarł w  cenie

ryczałtowej.

§ 3

1. Termin realizacji robót – do dnia 31.05.2008r.

2. Roboty realizowane będą zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi nie dopuszcza się udziału

podwykonawców.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 5

1. Odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji z ramienia Zamawiającego są inspektorzy

nadzoru dla poszeczególnych branż:

w branży ..................................

P. .....................................................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez .........................................

w dniu ...................................................................................................................................

w branży ..................................

P. .....................................................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez .........................................

w dniu ...................................................................................................................................

§ 6

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy :

P. .....................................................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez .........................................

w dniu ...................................................................................................................................

oraz kierownicy robót :

w branży: ............................................

P. .....................................................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez .........................................

w dniu ...................................................................................................................................

w branży: ............................................

P. .....................................................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez .........................................

w dniu ...................................................................................................................................

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

a. wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym 
i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót  określonych  w  dokumentacji projektowej, nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych w dokumentacji projektowej  standardów  wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

b. zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz  p.poż. we wszystkich miejscach  wykonywania robót i miejscach składowania  materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją  techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym  na drogach dojazdowych ( projektem tymczasowej organizacji ruchu ),

c. prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

d. przygotowania dokumentacji powykonawczej.

e.dostarczenia Zamawiającemu  świadectw dopuszczenia do obrotu  i powszechnego

stosowania  zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

f. sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

na budowie celem przedłożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru  Budowlanego

w Skarżysku-Kamiennej przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika

z przepisów  prawa budowlanego,

g. uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych do

przekazania obiektu do użytkowania,

h. zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej w sposób

uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztów tych mediów w okresie

realizacji robót,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :

a.  uszkodzenia instalacji  naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji , których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót ,

b. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym

z przekazanym terenem budowy ,

c. zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu

i jego urządzeniach , które będą użytkowane po zakończeniu robót a nie są przewidziane do

rozbiórki.

d. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi

przepisami , w tym przepisami BHP , organizacji ruchu.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń

losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  zobowiązuje się

naprawiać na koszt  własny  oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

4. Wykonawca wywiezie odpady mas ziemnych, gruz oraz inne odpady, powstałe w wyniku

prowadzonych robót, na wysypisko Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej lub inne wskazane przez

siebie. W przypadku wywozu odpadów w inne miejsce niż wskazane przez zamawiającego

wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Dokumenty

potwierdzające ilość wytworzonych i przekazanych odpadów na miejsce składowania bądź

utylizacji należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami odbiorowymi.

5. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia

do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty

lub straty.

6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich

uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

§ 8

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój

koszt :

a. kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy,

którego objęcie funkcji zgłosi  na piśmie;

b. organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót w tym wykona we

własnym zakresie niezbędne do prowadzenia robót urządzenie placu budowy . Po zakończeniu

robót w terminie 10 dni Wykonawca dokona likwidacji  placu budowy

c.gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym

terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu

budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego;

d. wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia

przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

e. organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim

nad robotami;

f. pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu;

g. dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu

i zakresu prac;

h. właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

i. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne

ich prowadzenie;

j. dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości,

odprowadzenie ścieków, itp.;

k. prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz wymogi właściwych służb i inspekcji.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

5. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony

w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

6. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie  powstawały  przeszkody  komunikacyjne .

7. Przy wykonywaniu prac na obiekcie ( w pasie drogowym )Wykonawca zobowiązany jest do

realizacji robót zgodnie z „Warunkami prowadzenia robót w pasie drogowym” stanowiącymi

załącznik do umowy.

8. Koszt robót określonych w „Warunkach prowadzenia robót w pasie drogowym ” nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę zamówienia .

§ 9

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone na kwotę

w wysokości :

Kwota ryczałtowa brutto : .............. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

w tym podatek VAT  kwota ................................. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

Kwota ryczałtowa netto : ........................zł.

/słownie/ : ................................................................................................................................

Zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania  odpowiada zakresowi

robót wskazanemu w   dokumentacji projektowej  oraz  ustala  wysokość należnego wynagrodzenia

za komleksowe  wykonanie robót  oraz  wszystkie koszty   związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

3. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości przedmiotu umowy przez Wykonawcę, co

wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy

bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 10

1. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach prowadzonych robót powinny odpowiadać

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie

– Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich

innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych

materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych ( jeżeli są

wymagane) itp.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie nastąpujące obowiązki szczegółowe:

- odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru; następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego,

- w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawienia ich

i  doprowadzenia do stanu poprzedniego.

3.  Wykonawca dokona przez geodetę uprawnionego , tyczenia  obiektu, poda repery

robocze, wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów  oraz inne prace

pomiarowe podane w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Dokumenty

geodezyjne, tyczenie i trzy egzemplarze inwentaryzcji geodezyjnej wykonanych robót

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Koszt wykonania w/w prac został ujęty w cenie

oferty.

4. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe oraz wytyczenie obiektów i robót przez

osoby uprawnione do tych czynności.

5. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do

osiągnięcia stanu poprawnego.

§ 12

1. Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy

wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

§ 13

1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót

ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu terminu wykonania

robót w Dzienniku Budowy – powiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym

ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót

i  potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór .

Wykonawca zobowiązany jest do :

a. skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów z naniesionymi w trakcie

realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów,

itp.),

b. Stwierdzenia, z wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące

przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez

inspektora nadzoru,

c. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do

odbioru.

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru zadania inwestycyjnego w ciągu 7

dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu umowy

do odbioru  i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości

przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jeżeli w toku `czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostaną

stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

a. w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie

wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

– może odstąpić od umowy lub żądać	wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym

odpowiada Wykonawca.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 14

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji terenowo prawnej i innych zezwoleń

i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw,

- wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz udostępnienia dziennika budowy i decyzji

o pozwoleniu na budowę, przekazania dokumentacji projektowej,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do odbiorów,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 15

1. Zlecanie robót podwykonawcom

a. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem

zamówienia   .

b. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

c. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać

zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

d. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej

umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej        wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu

lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

e. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest

odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub

zaniedbania jego własnych pracowników.

f. Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ustawy  Prawo zamówień

publicznych.

g. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie

sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

§ 16

1.Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,3%

ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b.za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  przedstawionej w art. 145

ustawy prawo zamówień publicznych  .

b. za zwłokę w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy

w wysokości 0,3% wartości robót.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w termine 10 dni od daty wystąpienia przez

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

- Rozliczenie robót nastąpi fakturami miesięcznymi na podstawie protokołu częściowego odbioru robót za wykonany zakres robót zgodnie z założonym  i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, będącym załącznikiem do umowy.

- Ustala się termin zapłaty  poszczególnych faktur na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu

faktury.

3. Finansowanie zamówienia w roku 2006 nastąpi do kwoty 1.825.000,00 zł. tj do kwoty jaką

Zamawiający zabezpieczył w budżecie miasta w roku 2006 na realizację zamówienia

pozostała część należności do pełnej kwoty wynikającej z umowy   zarezerwowana zostanie

w budżecie miasta w roku  2007 i 2008.

§ 18

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową

licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.Strony umowy ustalają 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy

roboty licząc od daty odbioru końcowego robót.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek

powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 19

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny

ofertowej brutto ( § 16 ), co stanowi kwotę w wysokości .................... zł.

( słownie): .......................................................................................................................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .......................................

Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części :

a. 70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

b. 30%wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie gwarancji i rękojmi

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady  lub  gwarancji jakości.

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 20

Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres trzech tygodni,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia

przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie

wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidziwnych uprzednio

okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki

szczegółowe:

a. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która

spowodowała odstąpienie od umowy,

b. sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli

odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c. wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca

nie odpowiada.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający

przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. dokonania odbioru robót, o których mowa w ust.4 oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia

b. odkupienia pozostałych materiałów

c. przejęcia terenów budowy.

6.  W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały

i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  i pozostaną w jego

dyspozycji.

7.  Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, rozliczenie finansowe nastąpi zgodnie z w/w

zasadami oraz sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem

bazy cenowej systemu SEKOCENBUD z daty złożenia oferty. Dla odniesienia do ceny ofertowej

Wykonawca sporządzi ponadto kosztorys dla całości robót  objętych przedmiotem zamówienia wg

w/w wymienionego systemu. Sporządzony kosztorys powykonawczy zostanie skorygowany

współczynnikiem wynikającym z ilorazu ceny ofertowej do kwoty kosztorysowej za całość zadania.

§ 21

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 22

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 23

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej

z zastrzeżeniem art.144 ustawy prawo zamówień publicznych za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane .

§ 25

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 26

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1. Oferta wykonania

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

3. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym

§ 27

Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: