**P R O T O K Ó Ł Nr 5/2011**

Z komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Z dnia 19 kwietnia 2011 roku

1)W dniu 19.04.2011 Komisja Ładu w składzie wg listy dokonała oględzin budowy Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Komisja ustaliła :

- według informacji uzyskanych od pracownika MCK odbiór Sali widowiskowej nastąpi do końca maja 2011

- odbiór budynku Miejskiego Centrum Kultury nastąpi do końca listopada 2011

- w dniu 19.04.11 dokonano oględzin placu widowiskowego przy Miejskim Centrum Kultury.

Stan i zaawansowanie robót nie wskazują na możliwość terminowego wykonania prac.

2)Prace na rondzie Hedy-Szarego są bliskie ukończenia. Planowany termin zakończenia prac to koniec maja 2011.

3) Plac przy ul. Piłsudskiego ( dawny sklep Meblowy) jest niezabezpieczony, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową jest w bardzo złym stanie technicznym, przez co stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci. Plac straszy wystającymi z fundamentu drutami. Należy zauważyć, iż jest to miejsce znajdującej się przy głównej ulicy wjazdowej do Skarżyska-Kam.

Komisja Ładu wnioskuje do Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej o zdyscyplinowanie właściciela placu i zobligowanie do bezzwłocznego zabezpieczenia i uporządkowania terenu.

4)Wniosek Komisji w sprawie rozważenia możliwości wykonania ronda u zbiegu ulic Metalowców, Niepodległości i Legionów.

5)Poprawa elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. T.Kościuszki – centrum miasta jest oszpecone przez graffiti i odpadający ze ścian tynk. Komisja prosi o konsultacje z Komisją Oświaty.

6) Wniosek do PKP – PLK o usunięcie szkieletów wiat przystankowych na dawnym przystanku kolejowym Skarżysko - Milica.

**Przewodniczący Komisji**

**Leszek Golik**