UMOWA NR ....../2009

Zawarta w dniu  …………..  w Skarżysku – Kamiennej  pomiędzy  Gminą Skarżysko – Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy  ul. Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta   -   Romana Wojcieszka

a firmą………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez :

…………………………………………………….

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr……………………. r. na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Budowa dróg wraz  z infrastruktura towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku –Kamiennej”, obejmująca ulice Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Stokową, w następującym zakresie:

Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje;

- wykonanie nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego

- wykonanie chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej  grubości 5 cm

- ustawienie krawężnika o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x 20 cm ograniczających chodnik

- wykonanie wjazdów do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego

- wykonanie rezerwowych przejść dla kabli energetycznych i teletechnicznych.

- regulację wysokościowej istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej oraz zasuw wodociągowych i gazowych

- drenaż odwadniający dno koryta jezdni z rur PCV o średnicy 100 mm

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x 20 cm ograniczających chodnik

- regulację wysokościową istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz zasuw wodociągowych i gazowych

- budowę obustronnych parkingów wraz z oświetleniem ulicznym na ulicy Wyspiańskiego między ulicą Wileńską i Konarskiego

- budowę kanalizacji deszczowej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest  w druku przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej umowy .

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych  w postanowieniach niniejszej  umowy oraz w:

1) złożonej ofercie (załącznik nr 1 do umowy),

2) Szczegółowych specyfikacjach technicznych (załącznik nr 2 ),

3) projekcie budowlano-wykonawczym (załącznik nr 3 ),

4) harmonogramie rzeczowo finansowym (załącznik nr 4 )

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową i do oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej, nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, w tym:

a)  wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarach w tym prace wynikające ze szczegółowych specyfikacji  technicznych  i  dokumentacji projektowej,

b) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi          wynikające z niniejszej umowy (specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót).

Zmiany określonych w dokumentacji projektowej standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

2) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych (projektem tymczasowej organizacji ruchu),

3) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

4) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

5) dostarczenia Zamawiającemu świadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

6) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

7) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania,

8)  zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej w sposób        uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztów tych mediów w okresie         realizacji robót,

9) sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

10) zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z planem BIOZ oraz zatwierdzonym przez właściwe organy projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy  i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

a. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

b. możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

c. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

d. stanu dróg dojazdowych,

e. innych danych potrzebnych do wykonania robót.

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót  zawarł w  cenie     ryczałtowej.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, przy czym część robót może zlecić       Podwykonawcom.

2. Zakres robót i podwykonawca został wskazany w formularzu oferty. Zlecenie innemu     podwykonawcy wykonania robót bez zgody Zamawiającego jest niedozwolone.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych przetargiem.

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec     Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,     uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to    były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania robót przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego    stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz rygorem o którym mowa w § 22 ust.1 pkt 1 lit c umowy.

5. Wykonawca zapewni ustalenia w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności

za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu   odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji.

§ 4

1. Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

a) realizacja robót na ul. Wyspiańskiego: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2009 r.

b) realizacja robót na ul. Sienkiewicza i Stokowa: od dnia 01.03.2010 r. do 15.11.2010 r.

2. Roboty realizowane będą zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem nr ….do umowy, który wykonawca złoży w dniu podpisania umowy.

3.W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy, itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności.

§ 5

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 6

Odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji z ramienia Zamawiającego będą Inspektorzy

Nadzoru wskazani  przez Zamawiającego dla poszczególnych branż:

1. w specjalności drogowej

- w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń elektrycznych i energetycznych

§ 7

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy :

P………………………………………………Posiadający  uprawnienia budowlane nr ……………………………………………………………………………………………………………

oraz kierownicy robót :

w branży drogowej:

P………………………………………………Posiadający  uprawnienia budowlane nr

w branży:  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

P………………………………………………Posiadający  uprawnienia budowlane nr

w branży:  instalacyjnej  w zakresie sieci urządzeń elektrycznych i energetycznych

P………………………………………………Posiadający  uprawnienia budowlane nr

§ 8

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a szczególnie pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty  lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie na zasadach ogólnych, a w szczególności za:.

1) uszkodzenia instalacji  naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym terenem budowy,

3) zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót a nie są przewidziane do rozbiórki,

4) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP oraz organizacją ruchu i planem BIOZ.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń    losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca zobowiązuje się    naprawiać na koszt  własny  oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

3. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wywóz ziemi i gruzu z miejsca budowy w zakresie niezbędnym i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów z  którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze  zm.).

Dokumenty potwierdzające ilość wytworzonych i przekazanych odpadów na miejsce          składowania bądź  utylizacji należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami     odbiorowymi.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia  do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty  lub straty.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej          bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

§ 10

- Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania          zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub        podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących okres od terminu rozpoczęcia robót do terminu zakończenia robót dla następujących wypadków które będą spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

- szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

- szkody w sprzęcie;

- szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

- nieszczęśliwe wypadki;

- szkody osób trzecich;

3. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę zamawiającemu do wiadomości w terminie do dnia rozpoczęcia robót.

§ 12

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt:

- Kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy, którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie,

- Organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót w tym wykona we własnym zakresie niezbędne do prowadzenia robót urządzenie placu budowy.

Po zakończeniu robót w terminie 15 dni Wykonawca dokona likwidacji placu budowy

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego.

- Gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie.

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu.

- Organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami.

- pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu.

- dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac.

10) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę.

11) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie.

12) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości itp.;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca     odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz wymogi właściwych służb i inspekcji.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest  uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 13

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone w wysokości:

Kwota ryczałtowa brutto : ……………………………..  zł

/słownie/ : ……………………………………………………………………………………………

ustalone na podstawie złożonej oferty , w tym:

- za roboty wykonane w roku 2009 (ulica Wyspiańskiego) – …………………………   zł brutto     /słownie/ :  ……………………………………………………………. w tym za roboty dotyczące wykonania parkingów wraz z oświetleniem ulicznym-………………zł brutto /słownie/………………………….…………………….

- za roboty wykonane w roku 2010 (ulica Sienkiewicza i Stokowa)-……………….  zł brutto   /słownie/ : ………………………………………………………………..

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania  odpowiada zakresowi    robót wskazanemu w   dokumentacji projektowej  oraz  ustala  wysokość należnego wynagrodzenia    za kompleksowe  wykonanie robót  oraz  wszystkie koszty   związane z wykonaniem przedmiotu     zamówienia.

3. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały i urządzenia zabudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, obsługę oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zaistnienia okoliczności mogących negatywnie wpłynąć na jakość robót.

- Badania, o których mowa w pkt 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i prawidłowo składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 15

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (urządzeń) lub ich części w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- Wykonawca dokona przez geodetę uprawnionego, tyczenia  obiektu, poda repery robocze, wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów  oraz inne prace   pomiarowe podane w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Dokumenty   geodezyjne, tyczenie i trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Koszt wykonania w/w prac został ujęty w cenie    oferty.

- Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

§ 16

- W terminie 21 dni licząc od daty zakończenia robót Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wyniki pomiarów kontrolnych,

c) zestawienie pomiarów kontrolnych,

d) oryginał dziennika budowy i księgi obmiaru,

e) świadectwa jakości na wbudowane materiały,

f) geodezyjną dokumentację powykonawczą z naniesionymi  zmianami wynikłymi  w czasie realizacji robót,

g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem.

- Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,                           z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach przekaże Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (jeżeli są wymagane) itp.

- Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy  dokumentów o których mowa wyżej. Niezależnie od tego, przysługuje mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 17

Strony ustalają, że  następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

§ 18

Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§ 19

- Odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach:

- Odbiór częściowy może nastąpić w odniesieniu do poszczególnych części robót.

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Odbiór robót (częściowy i końcowy) następuje wyłącznie w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy zawiadamiając  Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru i o powyższym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego na piśmie.

- Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez  Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru wpisanego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że  z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia  robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających  korzystanie z przedmiotu  Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad i usterek.

2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę wykazu robót wykonanych częściowo oraz protokołu odbioru częściowego, potwierdzonego przez Zamawiającego i inspektora nadzoru

3. Dokonanie odbioru częściowego upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT obejmującej swoją wartością wartość odebranych robót.

- Wykonawca  może wystawić faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy nie częściej niż raz na miesiąc z zastrzeżeniem, że faktura końcowa musi obejmować nie mniej niż 10 % wartości robót określonej w §  13 ust. 1   umowy.

- Ustala się termin zapłaty  poszczególnych faktur na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu   faktury.

§ 20

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w Szczegółowych  specyfikacjach technicznych.

2. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy                     w formie protokołu.

3. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 21

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający     przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji terenowo prawnej i innych zezwoleń  i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw,

- wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz udostępnienia dziennika budowy i decyzji  o pozwoleniu na budowę, przekazania dokumentacji projektowej,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

- po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do odbiorów,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

2. Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 22

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów:

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i w wysokościach:

- Za zwłokę w wykonaniu zleconego zakresu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- Za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy dzień  opóźnienia  liczonego  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości robót brutto przewidzianych umową określonej w § 13 ust. 1.

- Za zwłokę w przejęciu placu budowy w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za brak oznakowania prowadzonych robót:

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokości 2000 zł,

- za każde następne stwierdzenie uchybień o których mowa wyżej w wysokości  5000 zł.

2) Zamawiający zapłaci  kary umowne Wykonawcy :

a)  za zwłokę w przekazaniu placu  budowy w wysokości  2.000 zł za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zapłata kar pieniężnych o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, 2 powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia przez stronę poszkodowaną żądania zapłaty.

5. Jeżeli Wykonawca przekroczy umowny termin wykonania robót, Zamawiający może potrącić karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót ani zapłaty innych zobowiązań.

§ 23

Faktury za wykonane roboty wystawiane będą z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca:  Gmina Skarżysko-Kamienna

Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Sikorskiego 18

NIP: 663-00-08-207

Płatnik:  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Sikorskiego 18

NIP: 663-18-23-843

§ 24

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową     licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.Strony umowy ustalają 60 miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy   roboty licząc od daty odbioru końcowego robót.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek     powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe    technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od    uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 25

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł    (słownie): ……………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ..........................

Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części :

a. 70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

b. 30%wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie gwarancji i rękojmi

3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady  lub  gwarancji jakości.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością     Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia  roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 26

1. Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie  firmy Wykonawcy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres trzech tygodni,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie    wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio  okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół   inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki     szczegółowe:

a. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która  spowodowała odstąpienie od umowy,

b. sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli   odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c. wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca    nie odpowiada.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający    przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 3 oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia

b. odkupienia pozostałych materiałów

c. przejęcia terenów budowy

z zastrzeżeniem § 28.

5.  W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  i pozostaną w jego     dyspozycji.

6.  Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, rozliczenie finansowe nastąpi zgodnie z w/w     zasadami oraz sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem     bazy cenowej systemu SEKOCENBUD z daty złożenia oferty. Dla odniesienia do ceny ofertowej     Wykonawca sporządzi ponadto kosztorys dla całości robót  objętych przedmiotem zamówienia wg   w/w wymienionego systemu. Sporządzony kosztorys powykonawczy zostanie skorygowany  współczynnikiem wynikającym z ilorazu ceny ofertowej do kwoty kosztorysowej za całość   zadania.

§ 27

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 28

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 29

  - Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

  - Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach opisanych w poprzedzających paragrafach umowy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a) osób wymienionych w § 7 niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności

b) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany

c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców,

f) dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ,

g) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

§ 31

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiajacego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 32

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1.oferta - załącznik nr  1 do umowy

- Szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2

- projekt wykonawczy – załącznik nr 3

- harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 4

§ 33

Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym  3 egz. dla Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy .

WYKONAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: