Projekt umowy

UMOWA NR ............./2012

w dniu ..................... w Skarżysku – Kamiennej pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna                     z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta                                                      -   Romana Wojcieszka

a ..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości  z Zielną w Skarżysku-Kamiennej”.

- Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

  - Kanału kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych o średnicy ( 800 mm.

  - Kanału kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych o średnicy ( 500 mm.

  - Kanał kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych o średnicy ( 400 mm.

  - Rurociągu tłocznego z rur tworzywowych PE o średnicy ( 90 mm.

  - Obiektów wchodzących w skład Oczyszczalni Wód Deszczowych tj. osadnik wirowy                  i separator lamelowy, przepompownia ścieków, komora rozdzielcza

  - Studzienek przelotowych i połączeniowych na kanale deszczowym

  - Przebudowy sieci gazowej i wodociągowej

  - Budowy wpustów kanalizacji deszczowej

  - Przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową kanalizacji deszczowej.

  - Zasilenia pompowni P1.

  - Wszelkie inne roboty, prace pomocnicze i towarzyszące wynikające z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych - na działkach o numerach ewidencyjnych: 226/6, 122/19, 122/1/, 122/17, 122/16, 132/10, 132/8, 128/2, 128/1, 114, 169/2, 176/3, 1/32, 163/2, 87/1, 87/2 - zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą przy  ul. Św. Leonarda 18; 25-953 Kielce.

§ 2

- Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego przewidzianego na lata 2012 -2014 oraz w okresie rękojmi tożsamym z okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji inwestycji o której mowa w §1.

- Termin zakończenia - 31.10.2014r.

§ 3

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy       technicznej,

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                           a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                       i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

- dokonanie odbioru robót w terminie 3 dni roboczych od wpisu do dziennika budowy                         o gotowości odbioru,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie         Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

- pisemne potwierdzanie przez inspektorów gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót,

- skompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.),

- stwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy, że Wykonawca robót zakończył wszystkie roboty,

- uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym,

- dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji,

- prowadzenie nadzoru nad realizacją ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji                           i rękojmi.

- Wykonawca ma prawo:

    - wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

    - żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego  wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

    - Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Jeżeli                 w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy i niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót.

§ 4

- Odpowiedzialnymi za wykonanie usługi z ramienia Wykonawcy są inspektorzy nadzoru dla poszczególnych branż:

1) P. …………………………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………wydane przez …………………

w dniu ……………………….r. – roboty instalacyjne w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych.

2) P. …………………………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… wydane przez …………………

w dniu ……………………….r. – roboty instalacyjne w zakresie sieci gazowych.

3) P. …………………………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………… wydane przez …………………

w dniu ……………………….r. – roboty instalacyjne w zakresie w zakresie sieci elektroenergetycznych.

§ 5

Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone na    kwotę ryczałtową brutto: …………….zł (słownie: ………………………………………zł)

w tym podatek VAT w wysokości 23 % kwota: ……… zł (słownie: ……………………zł)

kwota ryczałtowa netto: …………………….zł (słownie: ……………………….……….zł)

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

- W roku 2013 Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie w wysokości do 40% ceny brutto określonej w pkt 1, a liczonej stosunkiem do wartości robót wykazanych przez wykonawcę robót budowlanych w roku 2012 i 2013. Pozostałe 60% ceny określonej               w pkt 1, liczonej stosunkiem do wartości robót budowlanych Wykonawca otrzyma w roku 2014.

- Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie złożonej do przetargu odpowiada zakresowi nadzorowania robót wskazanych w dokumentacji projektowej oraz ustala wysokość należnego wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie nadzoru oraz wszystkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  co wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych inspektorowi nadzoru nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za nadzór sprawowany nad wykonywaniem tych robót.

- Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest do :

- Dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej na realizację przedmiotu umowy

- Wyrażania opinii i podejmowania niezwłocznie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę dotyczących realizowanych robót.

- Uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym.

§ 7

- Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi za wykonany zakres robót na podstawie protokołów częściowego odbioru robót proporcjonalnie do ich procentowego zaawansowania.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem.

- Ustala się termin zapłaty poszczególnych faktur na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania pracy będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca:  Gmina Skarżysko-Kamienna

Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Sikorskiego 18

NIP: 663-00-08-207

Płatnik:  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Sikorskiego 18

NIP: 663-18-23-843

§ 8

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- zostanie rozwiązana umowa z wykonawcą robót budowlanych.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł się wywiązać ze zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku nie wywiązywania się z umowy Zamawiający ustala jedno miesięczny okres        wypowiedzenia.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy                 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego / netto/

- Zamawiający niezależnie od kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

§ 13

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy.

§ 15

Umowę sporządzono w 4-ch egzemplarzach w tym 3 dla zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                      ZAMAWIAJĄCY: